מֶמֶשׁ

קהילה · בית · משפחה

SUPER BRIEF

מערכת ניהול משחקייה – החלפת Amelia + Vollstart

גרסה 2.0  |  מאי 2026  |  לשימוש פנימי

| תהליך | החלטה | תוצאה ✓ | שגיאה ✗ | מערכת חיצונית |
| --- | --- | --- | --- | --- |

מקרא צבעים לעצי הפלואו

# 0. TL;DR – מה בונים

ממש היא משחקייה פנים עירונית ברמת השרון לגילאי 0–6. האתר בנוי על WordPress + WooCommerce. המטרה: להחליף את Amelia Booking ואת Vollstart Event Tickets במערכת בית-made שמחברת אתר + POS פיזי + אזור צוות – הכל ב-backend אחד.

| מה יוחלף | מה נבנה חדש |
| --- | --- |
| Amelia Booking Pro | מודול הזמנות חוגים + קיבולת + רשימת המתנה |
| Vollstart Event Tickets | מודול כרטיסים + כרטיסיות + QR מאובטח HMAC |
| memesh-customer-area (חלק) | אזור אישי React מחודש + פרופיל משפחה |
| — | Staff Portal: מדריכים + קופאים + מנהלים |
| — | אינטגרציית AccuPOS + מצב אופליין |
| — | דוחות ROI + שכר מדריכים |

⚠  WordPress + WooCommerce + Meshulam/Grow נשארים לתשלומי אתר. AccuPOS + AP נשארים לסליקה פיזית. הכל מחובר לbackend חדש.

# 1. הקשר עסקי

## 1.1 פרטי המקום

| שם | מֶמֶשׁ – משחקייה, בית, קהילה |
| --- | --- |
| עיר | רמת השרון, ישראל |
| קהל יעד | ילדים גיל 0–6 + הוריהם |
| אתר | memesh.co.il |
| Stack נוכחי | WordPress + Elementor Pro + WooCommerce + Meshulam/Grow + AccuPOS |
| שכר אחסון | Cloudways (ישראל) + Cloudflare + Redis Object Cache Pro |

## 1.2 מוצרים קיימים

| מוצר | קהל יעד | מחיר | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| כרטיס כניסה לתינוק/ת + מלווה | גיל 4 חודשים – הליכה | ₪45 | תקף יום אחד – הצגה + חותמת |
| כרטיס כניסה ליחיד/ה + מלווה | גיל 0–6 | ₪55 | תקף יום אחד – הצגה + חותמת |
| כרטיס מלווה שני/ה | מבוגר נוסף | ₪12 | אונליין: עד 1; פיזית: גמיש |
| כרטיסייה 12 כניסות | גיל 0–6 + מלווה | ₪550 | תוקף שנה; 12 במחיר 10; מלווה בכל כניסה |

## 1.3 עקרונות עסקיים מרכזיים

- כל כניסה = ילד אחד + מלווה אחד בלבד (מוגדר בכרטיס)

- מלווה שני ניתן לרכישה – אונליין מוגבל לאחד; יותר מזה – פיזית בלבד

- כרטיסייה: תוקף שנה מיום הרכישה, לא משתפת בין חשבונות

- חוגים הם מוצר נפרד (בעתיד – אפשר לחבר, ארכיטקטורה תתמוך)

- ביטול חוג: עד 24 שעות מראש (configurable)

# 2. ארכיטקטורה מערכת

## 2.1 שכבות – עץ פלואו

| לקוח אתר | ← | לקוח PWA / קופה | ← | מדריך Staff Portal | ← | מנהל Admin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

↓

Backend API ¦ Node.js / FastAPI

↓

| PostgreSQL DB ראשי | ← | Redis Cache + Queue | ← | SQLite POS Local |
| --- | --- | --- | --- | --- |

↓

| WooCommerce + Meshulam/Grow | ← | AccuPOS / AP סליקה פיזית | ← | SMS + Email Twilio / Resend |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 2.2 השוואת גישות

| קריטריון | WordPress-native | Standalone Backend (✓ מומלץ) |
| --- | --- | --- |
| POS אופליין | קשה מאוד | Native – SQLite sync |
| ביצועים | PHP – מוגבל | Node/Python – async, מהיר |
| Schema גמיש | WP meta – מסורבל | PostgreSQL JSONB מלא |
| WebSocket / Real-time | מורכב להוסיף | Built-in |
| הפרדת אחריות | הכל מעורבב ב-WP | API נקי, WP ל-frontend בלבד |

# 3. מודל נתונים

## 3.1 Users

| שדה | טיפוס | הערה |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK |  |
| wp_user_id | INT FK | קישור ל-WordPress user |
| first_name, last_name | VARCHAR |  |
| email | VARCHAR UNIQUE | גם username |
| phone | VARCHAR | לזיהוי פיזי בקופה |
| role | ENUM | customer ¦ cashier ¦ instructor ¦ manager ¦ admin |
| children | JSONB | [{name, dob, notes}] – אם הורה הסכים |
| created_at, updated_at | TIMESTAMP |  |

## 3.2 Tickets

| שדה | טיפוס | הערה |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK |  |
| owner_id | UUID FK → users |  |
| ticket_type | ENUM | baby_single ¦ child_single ¦ companion ¦ punch_card |
| qr_token | VARCHAR UNIQUE | HMAC-SHA256 signed – ראה סעיף 4 |
| serial_number | VARCHAR UNIQUE | M-YYYYMMDD-NNNN – ידידותי לאדם |
| total_entries | INT | NULL לבודד; 12 לכרטיסייה |
| used_entries | INT DEFAULT 0 |  |
| expires_at | TIMESTAMP | NULL ליומי; now+1yr לכרטיסייה |
| wc_order_id | VARCHAR | אם נרכש באתר |
| source | ENUM | online ¦ pos ¦ manual |
| is_active | BOOLEAN | false לאחר מימוש מלא / פג תוקף / ביטול |

## 3.3 Redemptions (ניקובים)

| שדה | טיפוס | הערה |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK |  |
| ticket_id | UUID FK → tickets |  |
| redeemed_by | UUID FK → users (staff) |  |
| pos_terminal_id | VARCHAR | לaudit – באיזה עמדה |
| method | ENUM | qr_scan ¦ serial ¦ phone_lookup ¦ manual |
| companion_count | INT DEFAULT 1 | כמה מלווים נכנסו |
| redeemed_at | TIMESTAMP |  |
| is_offline_sync | BOOLEAN | true אם נסרק אופליין |

## 3.4 Activities + Sessions + Bookings

| ישות | שדות מרכזיים | הערה |
| --- | --- | --- |
| Activity | id, name, type, instructor_id, room_id, capacity, price, cancellation_hours, recurrence_rule | תבנית – חוג שבועי, אירוע חד-פעמי וכו' |
| Session | id, activity_id, starts_at, ends_at, capacity_override, status | מופע ספציפי (תאריך+שעה) |
| Booking | id, session_id, user_id, status, booked_at, cancelled_at | הרשמת לקוח למופע |
| Waitlist | id, session_id, user_id, position, notified_at | רשימת המתנה |
| Attendance | id, session_id, user_id, status (present/absent/late), marked_by | נוכחות – בסיס לשכר |

# 4. אבטחת QR – Anti-Fraud

## 4.1 הרקע

Vollstart הגדירו QR שקשה לזייף על-ידי שימוש ב-CRC32(ticket_id + creation_timestamp). ניתחנו ופיצחנו את השיטה (שיחות קודמות). המערכת החדשה תשתמש ב-HMAC-SHA256 – חסין לחלוטין ללא ה-secret key של השרת.

## 4.2 מבנה ה-QR Token

| Payload | ticket_id ¦ user_id ¦ created_ts ¦ serial ¦ key_id |
| --- | --- |
| חתימה | HMAC-SHA256( payload, SERVER_SECRET_KEY ) |
| Token סופי | base64url( payload + "." + signature ) |
| גודל QR | ~128 תווים – תואם QR רגיל |
| Key rotation | key_id בpayload – ניתן להחליף מפתח בלי לבטל כרטיסים |

## 4.3 פלואו ניקוב QR

QR נסרק בקופה / טאבלט

↓

Backend מפענח payload + מאמת חתימה HMAC-SHA256

↓

חתימה תקינה?

| ✓ עובר לבדיקות |  | ✗ נדחה: QR מזויף |
| --- | --- | --- |

כן ↓

כרטיס פעיל? תוקף? לא מומש היום?

| ✓ הכל תקין |  | ✗ נדחה + סיבה מפורטת |
| --- | --- | --- |

כן ↓

ניקוב: used_entries++ ¦ יוצר Redemption record

↓

מחזיר: שם לקוח + סוג כרטיס + כניסות נותרות

⚠  גם אופליין: הניקוב נשמר מקומי + מסונכרן. אם נסרק פעמיים אופליין – collision detection בsync.

# 5. תפקידים והרשאות

## 5.1 היררכיית תפקידים

Admin (בעלים)

↓

Manager (מנהל מקום)

↓

| Instructor (מדריך) | ← | Cashier (קופאי / קבלה) |
| --- | --- | --- |

↓

Customer (לקוח)

## 5.2 הרשאות לפי תפקיד

| תפקיד | הרשאות |
| --- | --- |
| Admin | הכל: הגדרות מערכת, מחיקה, דוחות מלאים, ניהול צוות, key rotation |
| Manager | כמעט הכל חוץ מהגדרות קריטיות. ניהול לוח זמנים, פעילויות, דוחות |
| Instructor | רשימת נרשמים לפעילויות שלו בלבד, סימון נוכחות, לוח זמנים אישי |
| Cashier | ניקוב כרטיסים, מכירת כרטיסים/כרטיסיות, הרשמה לחוגים, חיפוש לקוחות |
| Customer | אזור אישי: כרטיסים, הזמנות, ביטול חוגים, פרופיל משפחה |

## 5.3 דוחות מדריכים (פלואו שכר)

מדריך מסמן נוכחות בממשק שלו

↓

Attendance records נצברים ב-DB

↓

אדמין מריץ דוח: תקופה + מדריך → שעות + כמות משתתפים + הכנסה

↓

ייצוא CSV / Excel לתשלום שכר

# 6. אינטגרציית POS – AccuPOS

## 6.1 הסביבה

| ספק | AccuPOS Israel – accupos.co.il |
| --- | --- |
| פלטפורמה | Android tablet |
| כמות עמדות | 2 (expandable) |
| סליקה פיזית | AP (AccuPOS Israel) – ישראכרט |
| סליקת אתר | Meshulam/Grow – ישראכרט (לא משתנה) |

## 6.2 אסטרטגיית אינטגרציה

AccuPOS מטפל בסליקת האשראי. אנחנו בונים PWA (React) שרץ על אותו Android לצד AccuPOS לניהול הכרטיסים/הרשמות:

לקוח בדלפק

↓

| קופאי בוחר מוצר בממשק PWA שלנו | ← | סליקה דרך AccuPOS / AP |
| --- | --- | --- |

אישור תשלום ↓

Webhook / אישור ידני → Backend יוצר Ticket/Booking

↓

QR נשלח ב-SMS + מוצג בקופה

⚠  יש לבדוק עם AccuPOS Israel אם יש API/webhook. אם לא – קופאי מאשר ידנית ב-PWA לאחר שה-POS מאשר.

## 6.3 אופליין Sync

יש חיבור לאינטרנט?

| ✓ Online: ניקוב ישיר ל-API |  | ✗ Offline: שמור ב-IndexedDB |
| --- | --- | --- |

כשמתחבר ↓

Sync payload → Backend

↓

Collision? (ניסיון ניקוב כפול)

| ✓ תקין – מאשר |  | ⚠ Conflict – Audit log + סימון ידני |
| --- | --- | --- |

# 7. אזור אישי – לקוח

## 7.1 מבנה הממשק

| טאב | תוכן |
| --- | --- |
| לוח בקרה | כרטיסים פעילים, כניסות נותרות, חוגים קרובים, סטטיסטיקות |
| כרטיסים | כל הכרטיסים + QR + סריאל + סטטוס + היסטוריית ניקובים |
| פעילויות | הרשמות לחוגים + ביטול + היסטוריה |
| הזמנות | כל הזמנות WooCommerce + סטטוס חכם (זמין / עתידי / הושלם) |
| הפרופיל שלי | פרטים אישיים, ילדים (אופציונלי + consent), שינוי סיסמה |

## 7.2 זיהוי פיזי בכניסה (פלואו)

| 1. סריקת QR | ← | 2. מספר סריאל M-YYYYMMDD-NNNN | ← | 3. חיפוש לפי טלפון + שם |
| --- | --- | --- | --- | --- |

↓

Backend מאמת → מחזיר פרטי לקוח + כרטיסים פעילים

↓

קופאי מאשר כניסה + מספר מלווים

# 8. פלואו מרכזיים

## 8.1 קנייה אונליין → כניסה פיזית

לקוח קונה כרטיס / כרטיסייה באתר (WooCommerce + Meshulam/Grow)

↓

WooCommerce: order_completed → Webhook לBackend

↓

Backend יוצר Ticket + מחשב QR token (HMAC-SHA256)

↓

לקוח רואה כרטיס + QR באזור האישי

↓

בכניסה פיזית: קופאי סורק QR

↓

Backend מאמת → ניקוב → Redemption record

↓

לקוח רואה עדכון מיידי: "כניסה נוצלה"

## 8.2 קנייה פיזית (POS)

לקוח מגיע לדלפק

↓

קופאי מחפש / יוצר לקוח (טלפון / שם)

↓

קופאי בוחר מוצר בממשק PWA

↓

סליקה דרך AccuPOS / AP → אישור

↓

Backend יוצר Ticket / Booking

↓

QR מוצג בקופה + נשלח SMS ללקוח

↓

כניסה מיידית?

| ✓ ניקוב מיידי |  | ↩ שמור לשימוש עתידי |
| --- | --- | --- |

## 8.3 ניקוב כרטיסייה

קופאי סורק QR

↓

Backend מחזיר: שם לקוח + כניסות נותרות + סוג

↓

תוקף? פעיל? כניסות > 0?

| ✓ עובר |  | ✗ נדחה + סיבה |
| --- | --- | --- |

↓

קופאי מאשר כמה מלווים (default: 1)

↓

used_entries++ ¦ Redemption record

↓

נשארו עוד כניסות?

| ✓ הכרטיסייה נשארת פעילה |  | ✗ is_active → false |
| --- | --- | --- |

## 8.4 הרשמה לחוג → נוכחות → שכר

לקוח נרשם לחוג (אתר / קופה)

↓

יש מקום?

| ✓ Booking נוצר + אישור |  | ↩ Waitlist entry + הודעה כשנפתח מקום |
| --- | --- | --- |

↓

תזכורת SMS/Email 24 שעות לפני

↓

מדריך פותח ממשק → רשימת נרשמים → סימון נוכחות

↓

Attendance records נצברים (present / absent / late_cancel)

↓

בסוף חודש: דוח שכר מדריך → ייצוא CSV

# 9. התראות

| אירוע | ערוץ | תוכן |
| --- | --- | --- |
| כרטיס נרכש | Email + SMS | QR + סריאל + פרטים |
| הרשמה לחוג | Email | אישור + תאריך + מדיניות ביטול |
| תזכורת חוג | SMS | 24 שעות לפני |
| ביטול חוג (ע"י המקום) | Email + SMS | פירוט + קרדיט/החזר |
| מקום התפנה ברשימת המתנה | SMS | לינק ישיר להרשמה (תוקף מוגבל) |
| כרטיסייה – נשארו 3 כניסות | Email | תזכורת + לינק לחידוש |
| כרטיסייה פוגת תוקף בעוד 30 יום | Email | תזכורת + מבצע |
| יום הולדת לילד (אם הסכים) | Email / WhatsApp | הצעת מבצע |

⚠  מומלץ: Twilio לSMS, Resend לEmail, WhatsApp Business API בעתיד. הכל נכנס לqueue בRedis.

# 10. API – סקיצה

## Auth

- POST /auth/login → JWT + refresh token

- POST /auth/refresh

- POST /auth/register

- GET /auth/wp-sso → Single Sign-On עם WordPress

## Tickets

- POST /tickets – יצירה (webhook מWC / קופה)

- GET /users/:uid/tickets – כל כרטיסי משתמש

- POST /tickets/:id/redeem – ניקוב

- POST /tickets/qr-verify – אימות בלבד (ללא ניקוב)

- GET /tickets/:id/history – היסטוריית ניקובים

## Activities

- GET /activities – רשימה (filter: type / date / instructor)

- GET /activities/:id/sessions

- POST /sessions/:id/book – הרשמה

- DELETE /bookings/:id – ביטול

- POST /sessions/:id/attendance – סימון נוכחות (instructor only)

## POS Sync

- POST /pos/sync – העלאת פעולות אופליין

- GET /pos/snapshot – snapshot לcache מקומי

## Reports (admin / manager only)

- GET /reports/instructor/:id?from=&to= – שעות + הכנסה

- GET /reports/revenue?period= – דוח הכנסות

- GET /reports/punch-cards – ניצול כרטיסיות

- GET /reports/activities – ROI לפעילות

# 11. אינטגרציה WordPress

## 11.1 מה נשאר ב-WP

- תשלומי אתר – WooCommerce + Meshulam/Grow (לא משתנה)

- קטלוג מוצרים (כרטיסים, כרטיסיות, חוגים) – WooCommerce products

- אתר שיווקי – Elementor

- Auth ראשוני – WordPress users

## 11.2 פלואו אינטגרציה

WooCommerce: order_completed

↓

Webhook → Backend API

↓

| יצירת Ticket (כרטיס/כרטיסייה) | ← | יצירת Booking (חוג) |
| --- | --- | --- |

↓

עדכון אזור אישי + שליחת QR ללקוח

## 11.3 מה מוסר

- Amelia Booking Pro – מוסר לגמרי

- Vollstart (event-tickets + premium) – מוסר לגמרי

- memesh-customer-area (PHP) – מוחלף ב-React SPA

⚠  לפני הסרה: migration script לנתוני כרטיסיות פעילות + הרשמות עתידיות מAmelia.

# 12. Migration מהמערכת הקיימת

## 12.1 נתונים לייבא

| מקור | נתונים | יעד |
| --- | --- | --- |
| Vollstart DB (saso_eventtickets_*) | כרטיסיות פעילות + ניקובים | tickets + redemptions |
| Amelia DB (amelia_*) | הרשמות עתידיות + לקוחות | bookings + users |
| WP users (wp_users + meta) | לקוחות + billing | users |
| WC Orders | היסטוריית קניות | orders reference |

## 12.2 פלואו Migration

Phase 1: בניית Backend + DB חדש (shadow mode)

↓

Phase 2: Migration script – ייבוא כל הנתונים הקיימים

↓

Phase 3: Beta – אזור אישי חדש לקבוצת בדיקה

↓

Phase 4: Cutover – מעבר מלא, השבתת Amelia + Vollstart

↓

Phase 5: Cleanup – הסרת תוספים ישנים

# 13. לוח זמנים – חודש אחד

⚠  חודש אחד שאפתני מאוד. המלצה: לעבוד בשלבים כדי שהאתר לא ייפגע בשום שלב.

| שבוע | שלב | תוצרים |
| --- | --- | --- |
| שבוע 1 | תשתית + DB | Schema, Backend skeleton, Auth + JWT + WP SSO, QR engine |
| שבוע 2 | Tickets + POS | מודול כרטיסים, ניקוב, PWA קופה, sync אופליין |
| שבוע 3 | Activities + Staff | חוגים, הרשמות, waitlist, ממשק מדריך, דוחות שכר |
| שבוע 4 | Customer Area + Migration | React SPA, migration נתונים, beta testing, cutover |

# 14. Stack טכנולוגי מומלץ

| שכבה | טכנולוגיה | הסבר |
| --- | --- | --- |
| Backend API | Node.js + Express / FastAPI (Python) | מהיר, async. Python מוכר ליואב (AI). |
| Database | PostgreSQL 16 | JSONB, transactions, array ops, full-text search |
| Cache / Queue | Redis | Sessions, notification queue, rate limiting |
| Frontend SPA | React + TypeScript | אזור אישי לקוח + Staff portal |
| POS PWA | React PWA + Service Worker + IndexedDB | Offline native |
| Hosting | Cloudways + Docker container | WP נשאר; backend container חדש |
| Auth | JWT + Refresh + WP SSO plugin | Single login לכל המערכת |
| Email | Resend / Mailgun | RTL Hebrew templates |
| SMS | Twilio / Vonage Israel | OTP, reminders, confirmations |
| QR Security | HMAC-SHA256 + key_id rotation | לא ניתן לזייף ללא server secret |
| Payments (web) | Meshulam/Grow (קיים) | לא משתנה |
| Payments (physical) | AccuPOS / AP (קיים) | לא משתנה |

מֶמֶשׁ  |  קהילה · בית · משפחה  |  memesh.co.il